**Промежуточные результаты реализации Программы благоустройства территории**

**МДОУ «Детский сад №144» на 2014-2017г.г.**

**Отчетный период 05.2014-08.2015г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы**  **Система**  **мероприятий** | **05.2014–10.2014гг.**  **Организационно-подготовительный этап**  Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива детского сада для реализации задач Программы. Создание банка нормативно-правовых материалов. | **10.2014– 08.2015гг.**  **Практический**  Цель: Развитие территории образовательного учреждения в логике перспективной модели. |
|  | 1. Разработан план благоустройства территории ДОУ. 2. Составлен ладшафтный проект (Генеральный план: Схема дорожек и площадок, архитектурных форм. Эскизы и схема цветников и газонов. Эскизы и схемы декоративных композиций, каменистых горок. Схема освещения территории. Эскизы и схема огорода)   3. Проведена комплексная оценка территории ДОУ  4. Разработано Положение о конкурсе по благоустройству территории детского сада среди педагогов и родителей  5. Проведено обследование территории с точки зрения здоровьесбережения и безопасности. | 1. Проведена обрезка деревьев и кустарников 2. Убраны шины, ограждавшие территории прогулочных участков. 3. Засеяна травяным газоном спортивная площадка. 4. Высажены кустарники по периметру участков. 5. Посажены деревья с целью увеличения видового разнообразия (клен, рябина, дуб, осина) 6. Проведена работа по расширению ассортимента цветущих растений. 7. Созданы цветочные композиции по мотивам сказок:   - «Золотая рыбка»  - «Три поросенка»,  - «Гуси-лебеди»,  - «Колобок»  - «Жар-птица» 8. Раскрашены фасады здания ДОУ (по сезонам – весна, осень).9. Организована площадка для формирования у дошкольников навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения.10. Проведена разметка площадки по ПДД11. Произведена замена песочниц.12. Установлено новое оборудование на спортивной площадке – волейбольная сетка, баскетбольный щит, бревно.13. Разработаны сценарии образовательных ситуаций для реализации на территории ДОУ. |