**Промежуточные результаты реализации Программы благоустройства территории**

**МДОУ «Детский сад №144» на 2014-2017г.г.**

**Отчетный период 05.2014-08.2015г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Этапы****Система** **мероприятий** | **05.2014–10.2014гг.** **Организационно-подготовительный этап** Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива детского сада для реализации задач Программы. Создание банка нормативно-правовых материалов. | **10.2014– 08.2015гг.** **Практический**Цель: Развитие территории образовательного учреждения в логике перспективной модели.  |
|  | 1. Разработан план благоустройства территории ДОУ.
2. Составлен ладшафтный проект (Генеральный план:Схема дорожек и площадок, архитектурных форм.Эскизы и схема цветников и газонов.Эскизы и схемы декоративных композиций, каменистых горок.Схема освещения территории.Эскизы и схема огорода)

3. Проведена комплексная оценка территории ДОУ4. Разработано Положение о конкурсе по благоустройству территории детского сада среди педагогов и родителей5. Проведено обследование территории с точки зрения здоровьесбережения и безопасности.  | 1. Проведена обрезка деревьев и кустарников
2. Убраны шины, ограждавшие территории прогулочных участков.
3. Засеяна травяным газоном спортивная площадка.
4. Высажены кустарники по периметру участков.
5. Посажены деревья с целью увеличения видового разнообразия (клен, рябина, дуб, осина)
6. Проведена работа по расширению ассортимента цветущих растений.
7. Созданы цветочные композиции по мотивам сказок:

 - «Золотая рыбка»- «Три поросенка»,- «Гуси-лебеди»,- «Колобок»- «Жар-птица»8. Раскрашены фасады здания ДОУ (по сезонам – весна, осень).9. Организована площадка для формирования у дошкольников навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения.10. Проведена разметка площадки по ПДД11. Произведена замена песочниц.12. Установлено новое оборудование на спортивной площадке – волейбольная сетка, баскетбольный щит, бревно.13. Разработаны сценарии образовательных ситуаций для реализации на территории ДОУ. |